毕业设计任务书

计算机科学与技术本科专业（22级）

题目：高校校友内推信息管理与对接系统的设计与实现

学生姓名： XX  班级： 计算机科学与技术22级X班  学号：XXXXXXXX

题目类型：软件工程（R）                       指导教师： XX

一、设计目的和意义

在高校毕业生就业压力增大、企业招聘渠道多元化的背景下，校友资源的潜在价值未得到充分系统化利用。传统校友内推依赖非结构化渠道，存在信息分散、匹配效率低、流程不透明等问题，难以实现规模化精准对接。

本设计旨在构建专业化、流程化的校友内推信息管理与对接平台，整合校友资源与在校生求职需求，打通信息壁垒，优化内推流程，为在校生提供可靠内推机会，助力企业吸纳人才，同时增强校友与母校情感连接，实现多方共赢。

通过本课题，学生将掌握前后端分离Web应用开发流程，深化核心技术综合应用，锻炼需求分析、架构设计与隐私保护意识，为企业级应用或人力资源信息化建设奠定工程实践基础。

二、设计任务及要求

（1）整个系统包括多角色用户管理、校友资源库管理、内推岗位管理、人才匹配与筛选、内推咨询与对接、数据可视化分析等模块；

（2）系统需支持多角色管理，实现校友、在校生、管理员注册登录与权限管控，完成用户信息维护、身份认证与权限分级；

（3）系统应具备校友资源库管理能力，构建含行业、公司、岗位、内推权限等字段的数据库，支持校友信息录入、编辑、查询与统计；

（4）系统要具备内推岗位管理功能，支持校友企业发布岗位信息（要求、薪资、地点等），实现岗位审核、上下架与状态追踪；

（5）系统应支持人才匹配与筛选，支持在校生按行业、岗位、地域等多维度筛选，实现职位与人才基础匹配推荐；

（6）系统需具备内推咨询与对接能力，实现在校生向校友发送咨询请求，支持校友查看简历、处理内推申请；

（7）系统应具备基础数据可视化分析能力，通过简单图表展示校友企业地域/行业分布，统计热门职位等核心指标；

（8）数据库系统可以采用 MySQL、SQL Server 等，系统开发工具可以选用 Java、Python 等主流语言及对应框架；

（9）系统要采用实际或模拟数据进行测试；

（10）设计中体现项目中所涉及的非技术因素。

三、各阶段时间安排（共13周）：

| 设计内容 | 起止周 |
| --- | --- |
| 搜集参考资料，分析题目要求。 | 第1周 |
| 教师指导学生学习进行需求分析。 | 第2周 |
| 学生提出系统总体设计方案和详细设计方案。并考虑工程伦理、技术经济等问题。 | 第3周~第4周 |
| 功能实现（软件编程），技术经济分析。 | 第5周~第8周 |
| 软件调试。 | 第9周 |
| 撰写、修改毕业论文。 | 第10周~第12周 |
| 准备答辩资料。 | 第13周 |

四、毕业设计的主要参考文献

- 贾宇.基于Web的高职高专院校就业信息系统的设计与实现[J].信息记录材料,2026,27(01):59-61.

- 王俊文.大数据时代下用户行为数据分析与个性化推荐系统构建[J].信息系统工程,2025,(12):92-95.

- 郝雅如.基于人力资源大数据的岗位智能匹配算法研究[D].内蒙古科技大学,2025.

- 吕志强.基于Vue前端开发框架的管理系统设计[J].电脑知识与技术,2024,20(36):56-59.

- 孙志安,李源,韩启龙,等.软件测试[M].电子工业出版社:202409:563.

- 郑晓霞,张艳艳,刘超.MySQL数据库原理及应用[M].人民邮电出版社:202408:302.

- 黄琳.数据可视化技术在教学管理系统中的应用[J].数字技术与应用,2022,40(05):177-179.

- 张潇艺.招聘信息与简历智能匹配系统的研究与实现[D].西南交通大学,2020.

- 倪前龙.基于大数据的高校就业信息服务平台建设研究[J].现代信息科技,2019,3(19):143-144.

- 袁竹君.高校校友信息化管理的思考[J].学园,2018,11(11):199-200.

附录：提交的成果

1. 毕业设计说明书一份，内容包括：

1) 中、英文摘要200字；关键词3-5个；

2) 序言；

3) 系统分析（包含需要的系统流程图、数据流程图、数据字典）；

4) 系统总体设计（包含总体软件结构图、总体数据结构）；

5) 详细设计；

6) 系统测试（包含测试方案、测试用例、测试结果及软件可靠性分析）；

7) 软件使用说明书（核心界面说明）；

8) 设计总结、参考文献、致谢等。

2. 完成10000-30000个印刷符号的外文文献翻译稿一篇。

3. 完成毕业设计简介一份，要求4页，科技论文格式。

4. 刻制光盘一张。